Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva 7.9.2021 o 10:00

- K bodu č. 15 Investičné akcie v obci na ďalšie obdobie – prejednanie, schválenie

1. Búranie domu pri cerkvi

- na OcÚ sa v poslednom období venujeme príprave podkladov k odstráneniu stavby, sme v štádiu že čakáme na spracovanie cenovej ponuky, ktorá bude podkladom (predpokladaná hodnota zákazky) pre výber dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Podklady k VO sú prichystané, v spolupráci s f. Tendernet, čakáme už na spomínanú CP aby sme proces VO mohli spustiť.

Okrem toho je potrebné rátať s nákladom na zákonné zlikvodovanie cca. 1 tony azbestového odpadu. Cenová ponuka od oprávnenej organizácie ešte nie je doručená.

Oznámenie na OÚ odbor starostlivosti o životné prostredie bolo zaslané, je potrebné doručiť množstvá jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú pri likvidácii stavby

Následne prebehne stavebné konanie.

2. asfaltovanie obecných komunikácii,

- stav je taký že po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať realizácia v termíne do konca novembra 2021

3. plot cintorín

- Investícia je v rozsahu : cena za materiál z Poľska, odkiaľ sme kúpili plot okolo ihriska je 2.250 €.

Išlo by o 35 polí v dĺžke 2 bm, celkovo ide o 70 bm. v celej dĺžke cintorína od severu..

4. odvodňovací jarok

V poslednom období prebiehajú práce (VPP) na odvodňovacom jarku v časti Zempl. Klečenov, prebieha prehĺbenie jarku. Bol zakúpený materiál : štrk v množstve vozík za fabiou. Bude potrebné dokúpiť betónové kocky 50x50 cm z Nižného Žipov a v cene 50 centov/ks, ide o použité kocky.

Na odvodňovacom jarku v časti obce Úpor, po schválení OU odbor životného prostredia, je potrebné vykosenie, v takom rozsahu aby bolo možné čistenie technikou, bagrom.

Cena závisí od celkového rozsahu a času.

Sadzba dodávateľa je .... € / deň.

5. bytovka

Prebehlo stretnutie so zástupcami firmy, ktorá sa venuje výstavbe nájomných bytov. Kontakt mám zo stretnutia so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy, v čase keď bola v našom okrese a zástupcami Sme rodina, strany ktorá má jednu z priorít výstavbu bytov.

V prílohe návrh riešenia.

6. kanalizácia

U nás je situácia taká že pracujeme na podkladoch pre vydanie územného rozhodnutia (termín jeseň 2021), následne prebehnú ďalšie kroky, tzv. preindexovanie rozpočtov a aktualizácia projektovej dokumentácie.

V prípade potreby navrhujem zrealizovať stretnutie – zasadnutie komisie.

7. kd Úpor

Keďže realizácia z PRV tzv MAS-ky, je dlhodobo nerealizovaná, navrhujem investíciu riešiť iným spôsobom, s cieľom mať moderný kultúrny dom v obci.

Jedná sa o investíciu v rozsahu 42.000 €, ktorá by po schválení z riadiaceho orgánu bola refundovaná.

8. elektronická evidencia odpadov

Cieľom je mať prehľadný, adresný systém, s podrobnou evidenciou, čipmi, skenerom a operačným systémom.

V prílohe ponuka.

Celková investícia je

9. rozšírenie kamerového systému

rozšírenie kamerového systému v Úpore. (Monitorovanie vstupu do obce Úpor a monitorovanie futbalového ihriska...).

Kamerový systém pre Zemplínsky Klečenov (Monitorovanie okolia aut. zastávky a Kultúrneho domu, Oázy/parku, ihriska a okolia potravín)

Investícia je v rozsahu 4.291 € v Úpore a 4.557 € v Zemplínskom Klečenove.

V prílohe cenové ponuky.

Spracoval : Ing. Kamil Bodnár – starosta obce

Materiál predkladá :  Ing. Kamil Bodnár – starosta obce

Dňa : 2.9.2021