Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

Uzavretá v zmysle ust.§536 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Zemplínska Nová Ves

Sídlo:	Hlavná182/51,07616ZemplínskaNováVes

IČO:	00332186

DIČ:	2020773623

IČDPH:	-

Konateľ:	Ing. Kamil BODNÁR

IBAN:	SK4775000000004030417294

Telefón:	056/6685441

Email:	o.ouznves@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

Obchodné meno:	JANEKO  s.r.o. 			 Sídlo:	Hurbanova 188/15, Trebišov  075 01

IČO:	36 590 134

DIČ:	2021961414

IČDPH:	SK20201961414

Štatutárny orgán:	Vladimír JANIČINA konateľ IBAN:	SK08 7500 0000 0040 0792 5151

Telefón:	+421 905 543 529

Email:	janeko.sro@gmail.com

(ďalej len „Dodávateľ“)

Preambula

Vzhľadom na odst. 5.2 zmluvy : „Cenu je možné zmeniť jedine písomnou dohodou“ uzatvára sa tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo.

Článok I

Úvodné ustanovenia

Dodávateľ počas realizácie Diela : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Za humnom“ zistil, že vo vypracovanom  rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy,  nie sú zahrnuté položky – náklady na   spevnenie krajníc a asfaltový postrek, hoci sú tieto položky súčasťou technickej správy. Podrobný rozpis je uvedený v ocenenom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Z uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú tieto body zmluvy :

Článok V

Cena diela

Cena diela sa navyšuje o sumu 7.359,23 € a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1. K cene sa pripočíta príslušná zákonom stanovená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 23% a to 1.692,62 €.  Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena diela sumu 9.051,85 €

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

14.1 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

14.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

14.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.

14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 zmluvy je príloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Zemplínskej Novej Vsi, dňa ............. 2025                               V Zemplínskej Novej Vsi, dňa .............2025

...............................................	..............................................

Objednávateľ						    Zhotoviteľ

Obec Zemplínska Nová Ves                                                          JANEKO s. r. o.

Ing. Kamil BODNÁR                                                                Vladimír JANIČINA, konateľ